### Собянин заявил, что Волоколамский путепровод откроется осенью

15.06.2015

Реконструкция данного участка дороги решит сразу несколько задач.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции Волоколамского путепровода, проходящего над путями Малого кольца Московской железной дороги (МКЖД). Волоколамский путепровод над путями МКЖД состоит из 3 транспортных сооружений – автодорожного (174 м) и трамвайного (100 м) путепроводов, а также технологической эстакады (100 м). В ходе работ будет проведена полная замена конструкций обоих путепроводов с увеличением габаритов для движения поездов по МКЖД до 6,9 м, а также замена конструкций технологической эстакады. Кроме того, будет увеличено число полос, а также появятся полосы для движения общественного траснспорта. «Здесь сразу несколько объектов и несколько задач решается. Это, собственно, автомобильный переезд, он расширяет Волоколамское шоссе в этом месте с шести до десяти полос. Это трамвайный и технологический путепроводы, которые позволяют запустить на МКЖД пассажирское движение. Все работы должны закончиться в 2016 году, но первый пусковой комплекс будет завершён уже осенью этого года», — отметил Мэр Москвы. Сергей Собянин поручил строителям не отставать от графика, чтобы не создавать проблем для движения транспорта. «С другой стороны, это очень важный объект для пуска МКЖД. И очень важная эстакада для пуска трамвайного движения, потому что это улучшит движение общественного транспорта, трамвайное обслуживание Сокола. На этом путепроводе должны быть проложены две выделенные полосы для автобусов», — добавил Мэр Москвы Сергей Собянин. Началось строительство на данном участке в 1 квартале этого года, завершить работы необходимо в IV квартале 2015 г.

Адрес страницы: http://troparevo-nikulino.mos.ru/presscenter/news/detail/1935639.html

Управа района Тропарево-Никулино города Москвы